Plan de Gestión de cambios

Sistema de Control de Tesis

Versión 1.0

Historial de Versiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 30/10/2014 | 1.0 | Creacion Documento Plan de Gestión de Cambios | Empresa CaX |

Contenido

[*1.* *Introducción* 4](#_Toc391849399)

[*1.1.* *Propósito* 4](#_Toc391849400)

[*1.2.* *Alcance* 4](#_Toc391849401)

[*1.3.* *Roles y Responsabilidades* 4](#_Toc391849402)

[*2.* *Tipificación De Cambios* 7](#_Toc391849403)

[*3.* *FASES DEL CONTROL DEL CAMBIO* 8](#_Toc391849404)

[*3.1.* *Recibir y analizar la petición* 8](#_Toc391849405)

[*3.2.* *Clasificar el Cambio* 9](#_Toc391849406)

[*3.3.* *Evaluación del impacto y riesgos* 10](#_Toc391849407)

[*3.4.* *Aprobación del cambio* 10](#_Toc391849408)

[*3.5.* *Planificación y calendarización* 11](#_Toc391849409)

[*3.6.* *Implementación* 11](#_Toc391849410)

[*3.7.* *Verificación de la implementación* 12](#_Toc391849411)

# Introducción

## Propósito

 El propósito de este documento es que se realicen e implementen adecuadamente todos los cambios necesarios en la infraestructura y servicios TI garantizando el seguimiento de procedimientos estándar, con el fin de asegurar que los cambios satisfacen las necesidades del servicio de TI, además de preservar la calidad y la integridad del proyecto.

## Alcance

     Este plan será aplicable a todos los cambios realizados en todos los proyectos de la Empresa CaX.

## Roles y Responsabilidades

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| Rol | Persona Asignada | Responsabilidades | Niveles de Autoridad |
| Gestor de Configuración | GC | - Garantizar el cumplimiento de los procedimientos y políticas.  -Encargado de implementar, mantener y mejorar la gestión de  configuración.  -Responsable de la utilización de herramientas durante la gestión de configuración.  -Captar las iniciativas de cambio de los Stakeholders y formalizarlas en solicitudes de cambio.  -Liderar las actividades de evaluación  -Posibilitar el acceso a la información acerca del proyecto. | Emitir solicitudes de Cambio. |
| Comité de Control de cambios. | -Sponsor  -Arquitecto del proyecto  -Jefe de proyectos  -Gestor de la configuración | -Decidir qué cambios se aprueban, rechazan, o difieren.  -Evaluación de registro de eventos.  -Gestión de solicitudes de cambios relevantes  -Seguimiento de registro de eventos y solicitudes de cambios a través de sus respectivos ciclos de vida.  -Proveer apoyo a la persona que registró el evento.  -Coordinar con otros Comité de Control de Cambios.  -Coordinar con la gestión de proyecto u otra gestión relevante. | Autorizar, rechazar, diferir solicitudes de cambio |
| Project Manager | PM | -Evaluar el impacto de los cambios en el Proyecto.  -Revisar y validar la información diligenciada por el solicitante.  -Implementar las acciones que minimicen los cambios en el proyecto. | Hacer recomendaciones sobre cambios |
| Bibliotecario |  | -Define y da mantenimiento a las bibliotecas que son usadas durante la gestión de configuración.  -Es el encargado de asegurarse que los aspectos prácticos de la gestión de configuración trabajen entre sí adecuadamente. |  |
| Gestor de Cambios |  | El Gestor de Cambios controla el ciclo de vida de todos los Cambios.  Su objetivo primario es viabilizar la realización de Cambios beneficiosos con un mínimo de interrupciones en la prestación de servicios de TI.  En caso de Cambios de gran envergadura, el Gestor de Cambios buscará la autorización del Comité de Cambios. |  |

# FASES DEL CONTROL DEL CAMBIO

Flujo Del Proceso De Control De Cambios De Los Elementos De La Gestión de la Configuración

Aceptado



RFC

Registro


Aprobación y Planificación

Roll-out

Back-out

Cierre

Urgencia



Clasificación



NoO

NoO

Si

Si